# PLAN DE PROYECTO SIMPLE

| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | PATROCINADOR DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SISAC – Sistema Integrado de Servicios Administrativos y Contables |  |  | Elisvan Jhon Choque Copaja | FONTEC |
| CORREO ELECTRÓNICO |  | TELÉFONO | UNIDAD ORGANIZATIVA |  |
| elisvanchoque@gmail.com |  | 935914782 | Área de Sistemas / Administración |  |
| COSTOS ESTIMADOS | AHORRO PREVISTO |  | FECHA DE INICIO PREVISTA | FINALIZACIÓN PREVISTA |
| USD 2,500 | USD 1,200 anuales |  | 01/04/2026 | 15/08/2026 |

# DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| PROBLEMA O INCIDENCIA | La empresa FONTEC realiza procesos administrativos, tributarios y de recursos humanos de manera manual mediante hojas de cálculo y documentos físicos, ocasionando errores en cálculos, pérdida de tiempo, duplicidad de información y riesgos de incumplimiento tributario. |
| --- | --- |
| PROPÓSITO DEL PROYECTO | Desarrollar un sistema web que centralice y automatice la gestión de planillas, obligaciones tributarias y reclutamiento de personal, mejorando la eficiencia operativa y la trazabilidad de la información. |
| CASO DE NEGOCIO | La implementación de SISAC permitirá reducir errores manuales, optimizar tiempos administrativos, mejorar el control de información y disminuir riesgos de sanciones tributarias. Además, brindará reportes gerenciales para apoyar la toma de decisiones. |
| OBJETIVOS / MÉTRICAS |  Reducir en un 70% los errores en procesos de planilla.  Disminuir en un 60% el tiempo de generación de reportes.  Centralizar el 100% de la documentación administrativa.  Mejorar el control y cumplimiento de obligaciones tributarias.  Automatizar el proceso de reclutamiento y contratación. |
| RESULTADOS PREVISTOS |  Sistema web funcional implementado.  Módulo de planillas automatizado.  Módulo tributario con generación de reportes.  Módulo de reclutamiento y gestión documental.  Exportación de reportes en PDF y Excel.  Control de usuarios y auditoría de acciones. |

# ALCANCE DEL PROYECTO

| DENTRO DEL ALCANCE | - Gestión de usuarios y roles. - Gestión de planillas y remuneraciones. - Gestión tributaria y reportes. - Reclutamiento y registro de postulantes. - Gestión documental (CV, contratos, boletas). - Exportación de archivos PDF y Excel. - Sistema web responsive. |
| --- | --- |
| FUERA DEL ALCANCE | - Integración directa en tiempo real con SUNAT. - Transferencias bancarias automáticas. - Contabilidad completa empresarial. - Aplicación móvil nativa. - Implementación de inteligencia artificial avanzada. |

APROBACIÓN DEL PROYECTO

| Nombre | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Adrian Léo Navarro Vázquez | Patrocinador del Proyecto | ____ | 02/04/2026 |
| Elisvan Jhon Choque Copaja | Jefe del Proyecto | __________ | 01/04/2026 |